Plano de Projeto

Notifica Saúde

Versão 1.1

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/08/2026 | 1.0 | Descrição referente a Equipe e Infraestrutura. | Sophya Ribeiro |
| 17/19/2026 | 1.1 |  | Sophya Ribeiro |

Sumário

1. Introdução	3

2. Escopo do Projeto	3

2.1. Escopo do Produto	3

2.2. Restrições e Premissas do Projeto	3

3. Equipe, Infraestrutura e Proponentes	4

4. Cronograma do Projeto	6

5. Riscos	6

6. Planejamento de Gerência de Dados	7

7. Planejamento do Acompanhamento do Projeto	7

8. Planejamento da Comunicação	8

9. Ferramentas e Tecnologias de Desenvolvimento	9

9.1. Preparação do ambiente de desenvolvimento e de homologação	11

10. Projeto de Interface e Interação	11

11. Arquitetura de Software	12

12. Validação, Verificação & Teste	12

13. Análise de Viabilidade e Comprometimento	13

## Introdução

Este documento registra o Plano de Projeto de desenvolvimento do Sistema Notifica Saúde.

## Escopo do Projeto

O escopo do projeto delimita o trabalho que deve ser feito ao longo do projeto. Desta forma, a presente seção descreve o escopo do produto, que contém a lista de funcionalidades a serem implementadas no projeto, bem como as restrições do projeto e suas premissas, quando existirem.

### Escopo do Produto

O escopo do produto de software alvo do projeto aqui descrito foi definido por meio de histórias de usuário e armazenado no Backlog do Produto. Contudo, nem todas histórias do Backlog do Produto serão implementadas no presente projeto. Apenas as histórias incluídas no Backlog da Release e, portanto, é este último backlog que de fato delimita o escopo do produto para o projeto corrente. Por fim, a cada iteração do projeto (Sprint), as histórias selecionadas são armazenadas no Backlog do Sprint. A Tabela 1 apresenta os links de acesso para cada um destes backlogs.

| Backlog | Link de acesso |
| --- | --- |
| Produto | Board · Board - Seção “Backlog do produto” |
| Sprints | Miro · Roadmap - Seção “Roadmap” |

Tabela 1 - Links de acesso para os backlogs associados ao projeto.

É digno de nota o fato de que qualquer backlog é mutável ao longo do desenvolvimento de um projeto. Desta forma, na iniciação de cada sprint do projeto faz-se necessária uma revisão das histórias contidas em cada um dos backlogs aqui mencionados.

### Restrições e Premissas do Projeto

Nesta seção, na Tabela 2, são descritas as restrições e as premissas do projeto. As restrições documentam qualquer limitação referente a algum compromisso do projeto, que necessariamente deve ser atendida. As premissas, por outro lado, definem condições que devem ser satisfeitas para que o plano de projeto proposto seja realmente exequível.

| Tipo | Descrição |
| --- | --- |
| Restrição | O projeto deve ser executável em ambiente containerizado utilizando Docker. |
| Restrição | O sistema deve ser desenvolvido utilizando a arquitetura modular definida nas ADRs do projeto. |
| Restrição | O repositório do projeto deve ser versionado e mantido no GitHub da organização do projeto. |
| Restrição | Decisões tomadas ao longo do projeto devem ser documentadas no Diário de Decisões. |
| Premissa | Os requisitos levantados com os stakeholders são suficientes para desenvolvimento das funcionalidades posteriores ao MVP. |
| Premissa | Haverá disponibilidade dos stakeholders para validações e alinhamentos ao longo do projeto. |
| Premissa | A equipe seguirá o processo ágil definido (sprints, backlog, etc.). |
| Premissa | Os usuários finais conseguirão utilizar o sistema sem necessidade de treinamento especializado. |

Tabela 2 - Premissas e restrições do projeto.

## Equipe, Infraestrutura e Proponentes

No planejamento do projeto, é preciso definir os recursos necessários para sua boa condução. Dentre estes recursos, em projetos de software, destacam-se os recursos humanos. Para o presente projeto, os papéis definidos são descritos na Tabela 3, assim como os responsáveis por executá-los.

Os papéis primários representam as principais responsabilidades atribuídas a cada integrante no desenvolvimento do projeto, correspondendo às atividades em que o membro atua de forma prioritária e contínua. Já os papéis secundários representam funções complementares desempenhadas de acordo com a necessidade do projeto, auxiliando outras áreas e contribuindo para a integração entre as diferentes etapas do desenvolvimento.

| Papel primário | Papel(is) secundário(s) | Responsável | Contato | Necessidade de treinamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de projetos | Analista de requisitos, IHC | Sophya Ribeiro | SOPHYA MARTINS RIBEIRO | Estudo pessoal, consultoria com professores |
| Testes | Analista de requisitos | Catarina Ludmila | catarina.ludmila@ufms.br | Estudo pessoal |
| Analista de requisitos | Testes | Gustavo Florentin | gustavo.florentin@ufms.br | Estudo pessoal |
| Desenvolvedor Fullstack | Arquiteto de Software, Arquiteto de Banco de Dados | Brenno Ostemberg | brenno.ostemberg@ufms.br | Estudo pessoal |
| DevOps | Desenvolvedor fullstack | Kauan Cardoso | kauan.cardoso@ufms.br | Estudo pessoal |
| Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Software, Arquiteto de Banco de Dados | Eduardo Alves | eduardo.h.alves@ufms.br | Estudo pessoal |

Tabela 3 - Equipe do projeto.

Por sua vez, os recursos materiais e de infraestrutura para o projeto estão definidos na Tabela 4.

| Recurso | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Computadores | Máquinas utilizadas pelos desenvolvedores para desenvolvimento do sistema | 0 |
| Internet | Conexão necessária para acesso a repositórios, APIs e comunicação | - |
| Ambiente de homologação (NES) | Infraestrutura para validação do sistema em ambiente controlado com containers | - |

Tabela 4 - Recursos e infraestrutura necessários para o projeto.

Os contatos das proponentes encontram-se apresentados na tabela a seguir. Essas informações têm como objetivo facilitar a comunicação entre as partes envolvidas, possibilitando o esclarecimento de dúvidas, o acompanhamento das atividades e o alinhamento das ações relacionadas ao projeto.

| Proponente | Email | Número de telefone |
| --- | --- | --- |
| Viviane | vivianeepsantos@gmail.com | +55 84 8118-4721 |
| Ercilene | ercilene00@gmail.com | +55 67 9176-7851 |
| Aline Moraes | aline.moraes@ufms.br | +55 67 8116-2018 |

Tabela 5 - Contatos das proponentes do projeto.

## Cronograma do Projeto

O cronograma deste projeto é definido pelo Quadro de Tarefas do Projeto (por sprint), que pode ser acessado em GitHub Projects - Quadro de tarefas.

Além disso, os marcos deste projeto são definidos na Tabela 5. A princípio, cada fim de Sprint é um marco do projeto.

| Identificador do marco | Data |
| --- | --- |
| Sprint 0 | 03/08/2026 - 17/08/2026 |
| Sprint 1 | 18/08/2026 - 10/09/2026 |
| Sprint 2 | 14/09/2026 - 07/10/2026 |
| Sprint 3 | 19/10/2026 - 10/11/2026 |

Tabela 6 - Marcos do projeto.

## Riscos

A lista de riscos do projeto, definida em Planilha de Riscos, inclui o identificador de cada risco, uma breve descrição, sua probabilidade e impacto de ocorrência e sua prioridade de tratamento.

A cada reunião de acompanhamento semanal entre os membros da equipe a lista dos riscos é revista, em especial em busca de riscos anteriormente vislumbrados e que ameaçam o alcance dos objetivos do projeto. Também são revistos as probabilidades e riscos dos já conhecidos.

## Planejamento de Gerência de Dados

Nesta seção é definida a estrutura do repositório de dados do projeto, disponível em Notifica Saúde - Repositórios da Organização.

A estrutura de dados do projeto está organizada em múltiplos repositórios, cada um com responsabilidade específica, conforme descrito a seguir:

- notifica-saude-backend

Responsável pela API REST do sistema, contendo regras de negócio, acesso ao banco de dados e lógica de autenticação.

- notifica-saude-frontend

Responsável pela interface web do sistema, desenvolvida em React com TypeScript.

- notifica-saude-prototipo-funcional

Protótipo funcional de alta fidelidade do sistema Notifica Saúde, desenvolvido em React com TypeScript, com vibe coding, utilizado para validação de fluxos, testes de usabilidade e experimentação de funcionalidades previstas até o escopo do MVP.

- notifica-saude-deploy

Contém configurações de infraestrutura e scripts de implantação, incluindo arquivos Docker e Docker Compose.

- notifica-saude-e2e
Repositório contendo os testes end-to-end para o sistema do Notifica-Saude.

- docs

Repositório destinado à documentação do projeto, incluindo artefatos acadêmicos, decisões arquiteturais (ADRs) e materiais de apoio.

- issues

Repositório utilizado para padronização e gerenciamento de templates de issues do projeto.

## Planejamento do Acompanhamento do Projeto

O acompanhamento do projeto será feito essencialmente por meio de três atividades:

- Acompanhamento diário (stand up meetings do Scrum) - todos os dias;

- Relato de status periódico semanal para supervisora Professora Maria Istela;

Além disso, o projeto deve ser replanejado se algum dos critérios definidos a seguir for satisfeito:

- A variação entre o esforço planejado e o esforço realizado for superior a 20%;

- Atraso na entrega de funcionalidades críticas do MVP impactando o cronograma da sprint;

- Mudanças significativas nos requisitos solicitadas pelos stakeholders ou proponentes;

- Identificação de impedimentos técnicos que inviabilizem a abordagem atual (ex: limitações de tecnologia ou arquitetura);

- Baixa velocidade do time por duas sprints consecutivas;

- Problemas recorrentes de qualidade identificados em testes ou validações;

- Indisponibilidade de membros da equipe que comprometa a execução das atividades planejadas;

- Falhas na integração entre módulos que impactem o funcionamento do sistema;

- Feedback negativo relevante dos proponentes durante validações de marcos;

- Necessidade de adequação a novas diretrizes definidas pelos orientadores do projeto.

## Planejamento da Comunicação

Nesta seção é descrito o plano de comunicação do projeto, conforme as definições da Tabela 6. Para cada comunicação relevante, o responsável por realizá-la, assim como seu meio e momento de realização são definidos.

| Comunicação | Responsável | Canal de comunicação | Momento da comunicação |
| --- | --- | --- | --- |
| Alinhamento diário (daily) | Equipe do projeto | Google Meet ou reunião presencial | Diariamente |
| Discussões rápidas técnicas | Equipe do projeto | WhatsApp/Discord | Durante o desenvolvimento |
| Compartilhamento de links e recursos | Equipe do projeto | Discord | Sempre que necessário |
| Submissão e revisão de PRs | Equipe do projeto | Discord | Durante o fluxo de desenvolvimento |
| Relato semanal de status | Equipe do projeto e supervisora | Whatsapp e/ou Reunião presencial | Semanalmente |
| Comunicação com proponente | Responsável designado da equipe (Sophya) | Email//WhatsApp | Conforme necessidade e marcos do projeto |
| Validação de entregas | Equipe do projeto | Google Meet ou reunião presencial | Ao final de cada marco |

Tabela 7 - Plano de comunicação do projeto.

## Ferramentas e Tecnologias de Desenvolvimento

Nesta seção são descritas as ferramentas e tecnologias adotadas para o desenvolvimento do projeto, conforme a Tabela 7.  Para cada ferramenta ou tecnologia utilizada, indicar a categoria (planejamento e acompanhamento de projeto, modelagem, controle de versões, comunicação, linguagem de programação backend, linguagem de programação frontend, confecção de protótipo, ferramenta de teste funcional, ferramenta de teste de unidade, etc), o nome, a versão adotada, uma breve justificativa da escolha e um link da documentação.

| Categoria | Ferramenta/ Tecnologia | Versão | Justificativa | Link da documentação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e acompanhamento | Scrum | - | Metodologia ágil para organização das atividades em sprints | https://scrumguides.org/ |
| Controle de versões | Git | 2.53 | Controle de versão distribuído para gerenciamento do código | https://git-scm.com/doc |
| Repositório de código | GitHub | - | Hospedagem e colaboração do código-fonte | https://docs.github.com/ |
| Comunicação | Discord | - | Discussões técnicas, compartilhamento de links e suporte a PRs | https://discord.com/developers/docs/intro |
| Comunicação | Email | - | Comunicação formal com proponentes e supervisora | - |
| Modelagem de interface | Figma | - | Criação de protótipos de alta fidelidade | https://help.figma.com/hc/pt-br |
| Linguagem backend | TypeScript | 5.9.3 | Tipagem estática para maior segurança e manutenibilidade no backend | https://www.typescriptlang.org/docs/ |
| Runtime backend | Node.js | 24.12 | Ambiente de execução para aplicações JavaScript no servidor | https://nodejs.org/en/docs |
| Framework backend | Express | 5.2.1 | Framework leve para criação de APIs REST | https://expressjs.com/ |
| ORM | Prisma | 7.8.0 | Mapeamento objeto-relacional com tipagem forte e integração com TypeScript | https://www.prisma.io/docs |
| Banco de dados | PostgreSQL | 18 | Banco relacional robusto e confiável para persistência de dados | https://www.postgresql.org/docs/ |
| Autenticação | JWT (jsonwebtoken) | 9.03 | Autenticação stateless baseada em tokens | https://github.com/auth0/node-jsonwebtoken |
| Criptografia | Argon 2 | 0.44 | Hash seguro de senhas |  |
| Containerização | Docker | 28.3 | Padronização e isolamento do ambiente de execução | https://docs.docker.com/ |
| Framework frontend | React | 19.2.4 | Biblioteca para construção de interfaces reativas | https://react.dev/ |
| Teste de unidade | Jest | 30.3 | Framework de testes para validação de lógica de negócio | https://jestjs.io/docs/getting-started |
| Análise Estática de Código: Linter | Oxlint | 1.62.0 | Ferramenta de análise estática de código com correções automáticas e prevenção de padrões de código propensos a erro | https://oxc.rs/docs/guide/usage/linter.html |
| Análise Estática de Código: Formatter | Oxfmt | 0.47.0 | Ferramenta de análise estática de código com formatação automática e endossamento de estilo de código | https://oxc.rs/docs/guide/usage/formatter.html |
| Hooks do Git | Lefthook | 2.1.6 | Ferramenta para execução de scripts ao realizar ações do Git | https://lefthook.dev/ |

Tabela 8 - Ferramentas e tecnologias utilizadas no projeto.

### Preparação do ambiente de desenvolvimento e de homologação

Esta seção apresenta os documentos de referência para configuração dos ambientes de desenvolvimento e de homologação do projeto.

Para a configuração do ambiente de desenvolvimento, os passos necessários para instalação de dependências, variáveis de ambiente e execução local de cada aplicação estão documentados nos seguintes guias:

- Frontend

- Backend

Para o ambiente de homologação, a infraestrutura é baseada em containers Docker e está hospedada no NES (Núcleo de Práticas em Engenharia de Software) da FACOM/UFMS. O passo a passo completo para configuração e implantação nesse ambiente está disponível no Guia de homologação.

## Projeto de Interface e Interação

A definição da interface e interação do MVP do sistema Notifica Saúde foi conduzida por meio de um processo iterativo de prototipação, implementação incremental e validação contínua junto às proponentes do projeto.

Para as próximas iterações do projeto, o plano é validar a jornada por meio de testes de usabilidade com as proponentes e indivíduos que fazem parte da rotina do NSP, utilizando protótipo de alta fidelidade.

## Arquitetura de Software

Nesta seção é descrita sucintamente sobre a arquitetura de software adotada no projeto. O detalhamento da arquitetura de software do projeto corrente está disponível em Repositório de Documentação - Arquitetura.

O sistema NotificaSaúde adotará uma arquitetura baseada no modelo cliente-servidor, estruturada conforme o modelo C4, permitindo a visualização progressiva dos elementos arquiteturais desde o nível de contexto até os componentes internos.

A solução será composta por três principais containers: uma aplicação web (frontend), uma API backend e um banco de dados. O frontend será desenvolvido como uma Single Page Application (SPA) utilizando React com TypeScript, sendo responsável pela interface do usuário, incluindo tanto o formulário público de notificações quanto os painéis administrativos. O backend será implementado em Node.js com Express.js e TypeScript, expondo uma API REST responsável por concentrar as regras de negócio, controle de acesso e processamento das requisições. O armazenamento de dados será realizado em um banco PostgreSQL, garantindo robustez, concorrência e integridade das informações.

A comunicação entre frontend e backend ocorrerá via HTTPS, utilizando o padrão JSON. O sistema implementará autenticação baseada em JWT para usuários autenticados e manterá rotas públicas específicas para o registro de notificações, sem necessidade de login, conforme os requisitos do domínio.

## Validação, Verificação & Teste

Nesta seção é descrito sucintamente sobre as técnicas e critérios de teste adotados.

A garantia da qualidade do sistema será conduzida por meio das atividades de verificação, validação e teste, aplicadas de forma complementar ao longo do ciclo de desenvolvimento.

A verificação tem como objetivo assegurar que o sistema está sendo desenvolvido corretamente, em conformidade com os requisitos e especificações definidos. Essa etapa será realizada principalmente por meio de testes unitários e de integração, com abordagens de caixa-branca e caixa-cinza, permitindo a análise da lógica interna, estrutura do código e comunicação entre os componentes do sistema.

A validação, por sua vez, busca garantir que o sistema atende às necessidades do usuário final e aos objetivos do negócio. Essa atividade será conduzida por meio de testes de sistema (end-to-end), utilizando a abordagem de caixa-preta, na qual são avaliadas as funcionalidades a partir de entradas e saídas esperadas, sem considerar a implementação interna. Também fazem parte da validação os testes de usabilidade, com base em avaliação heurística e testes com usuários, assegurando que o sistema seja compreensível e eficiente para seu público-alvo.

No que se refere aos testes, estes serão organizados conforme a Pirâmide de Testes, contemplando os níveis unitário, integração e sistema. Serão aplicadas técnicas como particionamento por equivalência, análise de valor limite e tabela de decisão, garantindo cobertura adequada dos cenários de teste. Além disso, serão realizados testes não funcionais, incluindo verificações de desempenho, segurança, compatibilidade, acessibilidade, responsividade e disponibilidade do sistema.

Mais detalhes sobre as técnicas adotadas, bem como os casos de teste elaborados e os registros de defeitos identificados, estão disponíveis no link Plano de testes.

## Análise de Viabilidade e Comprometimento

Nesta seção é feito o registro da análise de viabilidade do projeto. A Tabela 8 contém os aspectos de viabilidade considerados e o resultado da análise para cada um deles.

| Aspecto | É viável? |
| --- | --- |
| Técnico | Sim |
| Comercial | Sim |
| Legal | Sim |

Tabela 9 - Análise de viabilidade do projeto.

Diante do exposto nesta seção, o presente projeto é considerado viável. Por estar de acordo, todos os membros do projeto consideram, portanto, o plano aqui descrito aprovado.